Projektauftrag

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | Db01 |  |  |
| **Projektstartereignis:** | Kick Off-Meeting | **Projektstarttermin:** | 05.12.2016 |
| **Projektendergebnis:** | Projektabschlussbericht ist abgenommen | **Projektendtermin:** | 16.01.2017 |
| **Projektziele:**  **Hauptziele:**  **Zusatzziele/Nutzziele:** | Zeiteinhaltung und positives Feedback vom Kunden  Software zur Info des Zoos ist laut Pflichtenheft fertig gestellt.  Software ist implementiert und lauffähig.  Software soll bedienerfreulich und gute grafische Oberfläche, Personen können sich anmelden und Verlinkungen auf Tiere | **Nicht Ziele:** | Support |
| **Hauptaufgaben:** | Tests  Beschaffung  Dokumentation  Implementierung  Pflichtenheft  Projektmanagement | **Projektrecourcen:**  **Projektkosten:** | Personalstunden: -120  8300€ |
| **Projektauftraggeber:** | Herr Drabosenig | **Projektleiter:** | Herr Judth |
| **Projektteam:** | Herr Judth  Herr Drabosenig | **Projektmitarbeiter:** |  |
| **………………………………**  **Projektaufftraggeber** |  | **……………………………**  **Projektleiter** |  |

Meilensteinplanung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PSP-Code** | **Meilenstein** | **Plantermin** |
| 1.1.2 | Projekt gestartet | 05.12.2016 |
| 1.1.3 | Pflichtenheft erstellt |  |
| 1.1.4 | Resourcenplan erstellt | 12.12.2016 |
| 1.1.5 | Implementierung abgeschlossen |  |
| 1.1.6 | Tests abgeschlossen |  |
| 1.1.7 | Start Echtzeitbetrieb |  |
| 1.1.8 | Projekt abgeschlossen |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Pflichtenheft**

1. Beschreibung des Projekts:

Das von Herrn Mayer beauftragte Projekt besteht aus einer Joomla-Website die Informationen über den Zoo Dunkelbrunn bereitstellt. Es werden alle Tierarten die in diesem Zoo vorhanden sind ausführlich beschrieben. Ebenfalls besteht diese Website aus einem Kalender, einem Menü, Kontakt und Impressum, etlichen Bildern und ist mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche umrandet.

1. Rahmenbedingungen

|  |  |
| --- | --- |
| Projektmitarbeiter | Herr Drabosenig, Herr Judth |
| Beginn | 5.Dezember.2016 |
| Abgabetermin | 30.Jänner.2017 |
| Präsentation | Kw 5 oder 6 |
| Betreuer | Herr Mayer |
| Auftraggeber | Herr Mayer |
| Arbeitsort | Villach |

1. Kosten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung | Anzahl | Preis/Stück | Preis |
| Arbeitsstunden | 20 | 100,- | 2000,- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |