Projektauftrag

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | Db01 |  |  |
| **Projektstartereignis:** | Kick Off-Meeting | **Projektstarttermin:** | 05.12.2016 |
| **Projektendergebnis:** | Projektabschlussbericht ist abgenommen | **Projektendtermin:** | 16.01.2017 |
| **Projektziele:**  **Hauptziele:**  **Zusatzziele/Nutzziele:** | Zeiteinhaltung und positives Feedback vom Kunden  Software zur Info des Zoos ist laut Pflichtenheft fertig gestellt.  Software ist implementiert und lauffähig.  Software soll bedienerfreulich und grafisch gut ausschauen und die Erkennungsschwierigkeiten im Zoo verringern | **Nicht Ziele:** | Support |
| **Hauptaufgaben:** | Tests  Beschaffung  Dokumentation  Implementierung  Pflichtenheft  Projektmanagement | **Projektrecourcen:**  **Projektkosten:** | Personalstunden: -120  8300€ |
| **Projektauftraggeber:** | Herr Drabosenig | **Projektleiter:** | Herr Judth |
| **Projektteam:** | Herr Judth  Herr Drabosenig | **Projektmitarbeiter:** |  |
| **………………………………**  **Projektaufftraggeber** |  | **……………………………**  **Projektleiter** |  |

Meilensteinplanung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PSP-Code** | **Meilenstein** | **Plantermin** |
| 1.1.2 | Projekt gestartet | 05.12.2016 |
| 1.1.3 | Pflichtenheft erstellt |  |
| 1.1.4 | Resourcenplan erstellt |  |
| 1.1.5 | Implementierung abgeschlossen |  |
| 1.1.6 | Tests abgeschlossen |  |
| 1.1.7 | Start Echtzeitbetrieb |  |
| 1.1.8 | Projekt abgeschlossen |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Projektstrukturplanung**