## Slide 1: Scrum
RIEDER Bernhard
SENITZA Benedikt

## Slide 2: Überblick
  Scrum allgemein
  Scrum Team
    3 Rollen
  Scrum Ereignisse
    5 Aktivitäten
  Scrum Artefakte
    3 Artefakte
  Transparenz der Artefakte
    Definiton of Done

## Slide 3: Scrum Allgemein
Rahmenwerk für Projekt- und Produktmanagement
3 Rollen
5 Aktivitäten
3 Artefakte
Grundprinzipien
  Transparenz
  Überprüfung
  Anpassung

## Slide 4: Scrum Team
Selbstorganisierend
Verfügt über alle notwendigen Fähigkeiten
3 Rollen
  Product Owner
  Entwicklungsteam
  Scrum Master

## Slide 5: Product Owner
Verantwortlichkeiten
  Erfolg des Produkts
  Arbeit des Entwicklungsteams
Einziger Verantwortlicher für Management der Product Backlogs
Einzelne Person
Entscheidungen sind zu berücksichtigen

## Slide 6: Entwicklungsteam
Besteht aus Entwicklern mit Spezialgebieten
Team ist interdisziplinär
  Arbeit selbst organisieren
Mitglieder arbeiten an Product Increment
3 bis 9 Mitglieder
Product Owner und Scrum Master sind keine Mitglieder

## Slide 7: Scrum Master
Verantwortlich für Einhaltung der Scrum-Regeln
Hilft Team Scrum zu verstehen
Gibt Ausstehenden Informationen über Scrum
Unterstützt Product Owner und Entwicklungsteam
Organisation
  Einführung von Scrum
  Verständinsprobleme
  Verbesserung von Scrum-Implementierung

## Slide 8: Scrum Ereignisse
Zeitliche Beschränkung
Sprint hat fixe Dauer
Andere Ereignisse werden nach Zweckerfüllung abgeschlossen
5 Aktivitäten
  Sprint Planning
  Daily Scrum
  Sprint Review
  Sprint Retrospektive
  Product Backlog Refinement

## Slide 9: Sprint

## Slide 10: Stakeholder

## Slide 11: Sprint Planning
Dauer abhängig von Umfang des Sprints
  Max. 8 Stunden
Ziel bzw. Inkrement für Sprint wird festgelegt
  Auslieferbares Produkt
  Genügend getestet
Was ist in dem Produkt-Inkrement des kommenden Sprints enthalten?
Wie wird die Arbeit im kommenden Sprint erledigt?

## Slide 12: Daily Scrum
Treffen des Teams am Beginn des Tages
Erledigte Tasks
Entstandene Probleme
Heutige Aufgaben
Dauer: 15 min
Product Owner und Scrum Master beteiligen sich nicht aktiv

## Slide 13: Sprint Review
Dauer abhängig von Umfang des Sprints
  Max. 4 Stunden
Anwesende
  Sprint Team
  Product Owner
  Scrum Master
  Stakeholder
Inkrement wird vorgestellt
Ideen zur Verbesserung
Kritiken

## Slide 14: Sprint Retrospektive
Dauer abhängig von Umfang des Sprints
  Max. 3 Stunden
Startet nach Sprint Review
Ausarbeitung von Verbesserungen
Scrum Master ist gleichwertiges Mitglied
Überprüfung des Verlaufs des letzten Sprint
Wichtigsten Verbesserungen identifizieren
Plan für Umsetzung der Verbesserungen

## Slide 15: Product Backlog Refinement
Auffrischung des Product Backlogs
Wird an Erkenntnisse des Scrum Reviews angepasst
Hauptaufgaben
  Ordnen der Einträge
  Löschen von unwichtigen Einträgen
  Hinzufügen von neuen Einträgen
Vorteil
  Aufwand für Scrum Planning wird reduziert

## Slide 16: Scrum Artefakte
Geben Arbeit und Wert wieder
Möglichkeit zur Überprüfung und Anpassungen werden geschaffen
Wesentlichen Informationen anzeigen
Für alle verständlich machen
3 Artefakte
  Product Backlog
  Sprint Backlog
  Product Increment

## Slide 17: Product Backlog
Liste von Inhalte des Produkts
Verantwortlicher
  Product Owner
Nie vollständig
Entwicklung mit Projekt
Einträge müssen auf «Done» gebracht werden

## Slide 18: Sprint Backlog
Enthält die im jeweiligen Sprint ausgewählten Product Backlog Einträge
Prognose über Funktionalitäten im nächsten Inkrement
Detaillierter Plan
  Fortschritt des Sprints im Daily Scrum
Während des Sprints angepasst
Gehört zu Entwicklungsteam

## Slide 19: Product Increment
Ergebnis der fertiggestellten Product Backlog Einträgen und Inkremente früherer Sprints
Am Ende des Sprints muss neue Inkrement «Done» sein
  Verwendbarer Zustand
Einsatzfähiger Zustand

## Slide 20: Scrum Transparenz
Entscheidungen zur Wertoptimierung und Risikokontrolle auf Basis der Artefakte
Unvollständiger Transparenz
  Wert gemindert
  Risiko erhöht
Kontrolle der Transparenz der Artefakte
Scrum Master
  Verbesserung der Transparenz der Artefakte

## Slide 21: Definition of Done (DoD)
Gemeinsames Verständnis des Entwicklungsteams
Inhalt
  Qualitätskriterien
  Einschränkungen
  Nicht-funktionale Anforderungen
Weiterentwicklung durch Erfahrung des Entwicklungsteams
Zu Beginn festgelegt
Im Laufe des Projekts angepasst

## Slide 22: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!