## Slide 1: Prozessmodelle
Christof Kraschl, Cora Kumnig
5AHIFS – 2018/19

## Slide 2: Agenda
Klassische Prozessmodelle
  Spiralmodell
  Wasserfallmodell
  Rational Unified Process (RUP)
  V-Modell
Agile Prozessmodelle
  Scrum
  Extreme Programming
  Kanban
Prototyping

## Slide 3: Klassische Prozessmodelle
Ingenieurwissenschaftliche Ansätze der Projektdurchführung
Der Fokus liegt auf dem Prozess nicht auf dem Kunden
Die Planungsphase ist sehr aufwendig
Detaillierte Dokumentation
Sie sind das „eigentliche“ Software Engineering

## Slide 4: Spiralmodell
1986 von Barry W. Boehm beschrieben
risikogetriebenes Vorgehensmodell
ausschließlich für die Entwicklung
Ziel:
  die Kontrolle und Minimierung der Projektrisiken

## Slide 5: Die vier Phasen
Risikoanalyse
Evaluierung der (Lösungs-)Alternativen
Vorgehen für die nächste Iteration festlegen
Review der vorangegangenen Schritte und Planung der nächsten Iteration

## Slide 6: Wasserfallmodell
Projektablauf ist in sequentielle Phasen gegliedert
Teilergebnisse sind aufeinander aufbauend
Charakteristisch für das Traditionelle Projektmanagement

## Slide 7: Phasen des Wasserfallmodells
Jede Phase schließt mit einem Meilenstein ab
Alle Aktivitäten müssen vollständig ausgeführt werden
Analyse
Architekturentwurf
Implementierung
Test
Betrieb und Wartung

## Slide 8: Die zwei Wasserfallmodelle
Royce aus dem Jahre 1970 (einfache, ursprüngliche Version)
Boehm aus dem Jahre 1981 (explizite Positionierung der Qualitätssicherung)

## Slide 9: Rational Unified Process (RUP)
Deckt weite Teile des Softwarelebenszyklus ab
Lebenszyklusabschnitten (Phasen) inkl. der Iterationen in den einzelnen Abschnitte
Disziplinen bündeln die Aktivitäten in einem Projekt
Zusammen ergeben sie das bekannte RUP-Gebirge

## Slide 10: Grundprinzipien von RUP
RUP ist Anwendungsfall-getrieben.
Die Architektur steht im Zentrum der Planung.
Das Vorgehen zur Entwicklungszeit ist iterativ/inkrementell.

## Slide 11: Phasen und Meilensteine
Phasen:
  Inception (Konzeptionsphase)
  Elaboration (Entwurfsphase)
  Construction (Konstruktionsphase)
  Transition (Übergabephase)
Meilensteine:
  Lifecycle Objectives
  Lifecycle Architecture
  Initial Operational Capability
  Product Release

## Slide 12: Disziplinen

## Slide 13: Aktivitäten, Artefakte und Rollen
Rollen führen Aktivitäten durch
Aktivitäten sind in festgelegten Reihenfolgen und Schritten zu absolvieren Sie sind eindeutig bestimmten Phasen im Prozess zugeordnet
Artefakte sind Eingabe und Ausgabewerte der Aktivitäten Ausgabewerte sind dann wieder Eingabe für Folgeaktivitäten

## Slide 14: V-Modell
Vom Wasserfallmodell abgeleitet
Verifikation  „Wird ein korrektes Produkt entwickelt?“
Validation  „Wird das richtige Produkt entwickelt?“

## Slide 15: V-Modell Vorgehensweisen
Systemerstellung
Qualitätssicherung
Konfigurationsmanagement
Projektmanagement

## Slide 17: V-Modell
Deckt nicht nur den reinen Softwareentwicklungsprozess ab  vor- und nachgereihte Prozesse (Projektmanagement, Qualitätssicherung)
Einzelnen Bereiche beinhalten detaillierte Vorgaben, Ergebnismuster
Durch hohen Detailgrad auch für kleinere Projekte geeignet?
bestimmte Entwicklungsmethoden und –Techniken sind fix vorgegeben

## Slide 18: Agile Prozessmodelle
Entstanden mitte der 90er Jahre
Fokus auf Softwareentwicklung
Sehr kurze Interaktionen für eine schnelle Anpassung an Änderungen
Agiles Manifest:
  Individuals and interactions over processes and tools
  Working software over comprehensive documentation
  Customer collaboration over contract negotiation
  Responding to change over following a plan

## Slide 19: Scrum

## Slide 20: Extreme Programming
Successful at many companies of all different sizes and industries worldwide
It emphasizes customer satisfaction
Confident respond to changing customer requirements, even late in the life cycle
Managers, customers, and developers are all equal partners in a collaborative team
Improves a software project in five essential ways:
  Communication
  Simplicity
  Feedback
  Respect
  Courage

## Slide 21: Flow Chart
Customers enjoy being partners in the software process
Developers actively contribute regardless of experience level
Managers concentrate on communication and relationships
Unproductive activities have been trimmed to reduce costs and frustration

## Slide 22: Kanban
Entwickelt in den 40ern von Toyota
Horizontale, japanische Adaption der klassischen To-Do-Liste
Workflow besser planen, überwachen und steuern lässt
Ziel: Projektabläufe und Aufgaben zu virtualisieren

## Slide 23: Kanban Board
Wandtafel mit 3 Spalten
  To Do
  Doing
  Done
Unterschiedliche Post-It-Farben für Teammitglieder
Individuelle Weiterentwicklung

## Slide 24: Prinzipien und Praktiken
Von David Anderson
Grundprinzipen
  Start with what you do now
  Agree to pursue incremental, evolutionary change
  Respect the current process, roles, responsibilities and titles
  Encourage acts of leadership at all levels in your organization – from individual contributor to senior management

## Slide 25: Prinzipien und Praktiken
Praktika
  Visualisierung
  Begrenzung
  Steuerung
  Verdeutlichung
  Rückmeldung
  Verbesserung

## Slide 26: Prototyping
Funktionierendes Modell des Systems
Unterstützung bei der Problemfindung
Basis für nachfolgende Prototypen

## Slide 27: Arten von Prototypen
Vollständige Prototypen
Unvollständige Prototypen
Wegwerfprototypen
Wiederverwendbare Prototypen
  Protoyp proper
  Breadboard
  Pilot system

## Slide 28: Prototyping Ziele
Verschiedene Arten von Prototyping  verschiedene Ziele
Explorative Protoyping
Experimentelle Prototyping
Evolutionäre Prototyping

## Slide 29: Prototyping Design
Horizontales
Vertikales

## Slide 30: Prototyping Techniken
Ausführbare Spezifikationssprachen
Very-High-Level-Sprachen
4.-Generationssprachen
Zusammensetzen von wiederverwertbaren Komponenten

## Slide 31: DANKE für ihre Aufmerksamkeit
Christof Kraschl, Cora Kumnig