## Slide 1: Rational Unified Process (RUP)
Melanie Bugelnig Marcel Judth
5AHIFS 2018/19

## Slide 2: Abstract
1996: first version
rational software
four phases
supporting software
advantages of RUP
disadvantages of RUP

## Slide 3: Allgemein
objektorientiertes, aktivitätsgetriebenes Vorgehensmodell
geprägt von UML
von Tools unterstützt
3 Grundprinzipien

## Slide 4: Entstehungsgeschichte
Rational Inc.
The Three Amigos
ROP
Umbenennung

## Slide 5: Concept
Development phases and iterations
Disciplines / Workflows
Effort of disciplines per phase
Role (“Who”)
Artifact (“What”)
Activity (“How”)
Notes: Defines the tasks and responsibilities of a person or a team. A role performs a set of activities and is responsible for one or more artifacts.
The assignment of roles is done by the project manager.
Artifacts are documents which are created and/or used by a role during the conduction of a process.
They act as documentation or source of information.
Is a unit of work and provides a meaningful result. Activities are assigned to certain roles and may repeat several times.

## Slide 6: Entwicklungsphasen und Iterationen
Phasen
  Inception
  Elaboration
  Construction
  Transition
Iterationen

## Slide 7: Workflows und deren Artefakte
Eingabe: gewisse Artefakte
Ausgabe: festgelegte Anzahl an Artefakte
Core-
Workflows
Supporting-
Workflows
Notes: Rup definert Core-Workflows und Supporting Workflows.
Core  decken fachlichen und technischen Bereiche ab
Sup  Tätigkeiten die unabhängig im ganzen Prozess durhczuführen sind

## Slide 8: Business modelling
Verständnis für das Umfeld
Probleme sollen erkannt werden
Business Use Case Model, Domain Model u. Business Vision
Notes: Verständnis des Geschäftsprozesses sowie für das Umfeld in dem das Sytem eingesetzt werden soll. Verbesserungspotentiale

## Slide 9: Requirements
Festlegung der Funktionalität des Zielsystems
Grobe Schätzung
Vision, Stakeholder Requests u. Prototypes (Mockups)
Refinement vom Domainmodell
IT-Usecase-Modell
Notes: Kunden sowie den Stakeholdern darauf zu einigen welche Funktion.

## Slide 10: Analysis & Design
Ableiten des eigentlichen Systems
Use Case Model | Analyse Model
Sprache des Kunden | Sprache des Programmierers
externe Sicht | Logik
erhält seine Struktur durch die Anwendungsfälle | hingegen durch die stereotypen Klassen und Module
Vertrag zwischen Kunde und Entwickler | wird von den Entwicklern verwendet
Redundanzen und Inkonsistenzen | keine Redundanzen und Inkonsistenzen
stellt die Funktionalität dar | stellt deren Umsetzung dar
Notes: Hierbei wird aus den Anforderungen das eigentliche System abgeleitet. Statisch Analyse Model: dynamischen Sicht

## Slide 11: Implementation
Planung durch
  Component Diagram
  Integration Build Plan
  Implementation Model
Notes: die tatsächliche Implementierung ; ausreichende Planung

## Slide 12: Test
Unit-Tests (einzelne Komponente)
Systemtests (neuen Teile)
Integrationstests (gesamte System)
User-Acceptance-Tests (Endnutzer)

## Slide 13: Deployment
Auslieferung an den Kunden
  Training Materials
  Product
  Deployment Plan
  End User Support Material

## Slide 14: Configuration & Change Management
  Auf Forderungen des Kunden reagieren
    Change Request
    Configuration Management Plan
Notes: Supporting workflows.

## Slide 15: Project Management
  Projekte besser planen und ausführen
    Risk List
    Iteration Plan
    Work Order
Notes: Soll so aufgebaut werden um Prozesse des Projektes besser planen und ausführen zu können.

## Slide 16: Environment
  Optimale Bedingungen für Entwickler schaffen
    Design Guidelines
    Test Guidelines
    Tool Guidelines
Notes: optimale Bedingungen für das Entwickler team schaffen. notwendigen Tools und Methoden auszustatten.

## Slide 17: Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit